生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  成都110kV蓉中线等2项迁改工程

项 目 编 号  锦综执审批〔2019〕水保9号

建 设 地 点  成都市锦江区

验 收   单  位  成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司

2020 年 9 月 21 日

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  成都110kV蓉中线等2项迁改工程

项 目 编 号  锦综执审批〔2019〕水保9号

建 设 地 点  成都市锦江区

验 收   单  位  成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司

2020 年 9 月 21 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 成都110kV蓉中线等2项迁改工程 | 行业类别 | 城市管网工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 成都恒锦旧城改造投资 建设有限责任公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 成都市锦江区综合执法局 2019年4月，锦综执〔2019〕水保9号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年3月～2019年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 成都浚川工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 主体工程设计单位 | 四川西南交大土木工程设计有限公司 四川锦能电力设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 四川宏业电力集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 四川众旺节能环保科技有限公司 |  |  |
| 二、验收意见 根据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号），2020年9月，验收组部分成员对各防治区的水土保持措施实施情况等进行了检查，并查阅工程相关资料。成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司于2020年9月21日主持召开了成都110kV蓉中线等2项迁改工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位：成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司，验收报告编制单位：四川众旺节能环保科技有限公司，水土保持监测单位：四川众望安全环保技术咨询有限公司，水土保持方案编制单位：成都浚川工程设计咨询有限公司，监理单位：四川东祥工程项目管理有限责任公司，施工单位：四川宏业电力集团有限公司，设计单位：四川西南交大土木工程设计有限公司与四川锦能电力设计有限公司，特邀专家等代表共9人，会议成立了验收组（名单附后）。 （一）项目概况 成都110kV蓉中线等2项迁改工程建设地点位于四川省成都市锦江区。中心地理坐标为东经104°6′17" ～104°6′32"，北纬30°36′56" ～30°37′12"之间。建设内容包括：拆除原有蓉中线13#~17#塔段、圣海、圣望线26#～29#塔段架空线路和塔架，新建蓉中线架空线0.084km、电缆线路0.75km、电缆终端杆1基；新建圣海、圣望线电缆线路0.8km。新建电缆土建通道全长度841.3m，分为A、B两段电缆通道，规模均为4×4孔φ200排管。 成都110kV蓉中线等2项迁改工程占地0.61hm2，此次监测区域工程实际损坏原地表面积为0.61hm2，全部为交通运输用地。永久占地为电力通道区占地，共0.03hm2；临时占地为电力通道区0.16hm2，作业场地区0.42hm2，共0.58 hm2。 本项目土石方开挖量1.13万m3（含表土剥离0.01万m3），回填量1.13万m3（含绿化覆土0.01万m3），内部调运0.50万m3，无弃方，施工过程中多余土方全部用于静嘉路绿化带回填综合利用。开工前表土已与静嘉路一起剥离，表土堆放在道路两侧绿化带中，后期直接使用。 工程于2019年3月开工，2019年12月完工，总工期10个月。 本项目总投资2007.55万元，其中土建投资994.61万元，资金来源由锦江区政府财政预算拨款。 （二）水土保持方案批复情况 2019年4月5日，成都市锦江区综合行政执法局以“锦综执审批〔2019〕水保9号”对《成都110kV蓉中线等2项迁改工程方案报告书》进行了批复。批复占地面积0.61 hm2，防治责任范围0.61 hm2，水土保持投资38.4万元。 根据批复水土保持方案，本工程水土流失防治责任范围划分为：电力通道区、作业场地区、临时施工场地区。 （三）水土保持监测情况 2020年7月，建设单位成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司委托四川众望安全环保技术咨询有限公司开展项目水土保持监测工作，成立了“成都110kV蓉中线等2项迁改工程水土保持监测项目部”。2019年9月编写完成了《成都110kV蓉中线等2项迁改工程水土保持监测总结报告 》。 在工程建设及试运行过程中，工程施工未引起大面积严重水土流失，水土保持措施基本完好，发挥了防治水土流失的作用。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2020年7月建设单位委托四川众旺节能环保科技有限公司编制水土保持设施验收报告，2020年9月编制完成《成都110kV蓉中线等2项迁改工程水土保持设施验收报告》。 建设单位在工程建设过程中，水土保持审批手续齐备，管理组织机构完善，制度建设及档案管理规范。工程现已建设完毕，水土保持措施总体布局为工程措施、植物措施、临时防护措施与管理措施相结合，形成完整的防护体系。 完成的工程量： （1）工程措施：电力通道区：表土剥离0.01万m3，土地整治0.19hm2，表土回覆0.01万m3；作业场地区：土地整治0.42hm2。 （2）植物措施：电力通道区：撒草绿化0.19hm2。 （3）临时措施：电力通道区：无纺布覆盖1900m2；作业场地区：无纺布覆盖2475m2，临时排水沟841.3m，临时沉沙池2座。 工程实际完成水土保持总投资23.14万元，其中工程措施费1.09万元，植物措施9.13万元，监测措施费1.5万元，临时措施费3.08万元，独立费用3.35万元（竣工验收技术评估费3.35万元、科研勘测设计费4.2万元），水土保持补偿费0.793万元。 通过各项水土保持措施的实施，水土流失防治效果明显，防治责任范围内扰动土地整治率99%、水土流失总治理度98%、拦渣率99%、土壤流失控制比1.25、林草植被恢复率99%、林草覆盖率为30.82%，各项指标均达到批复方案的目标值。 （五）验收结论 该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到批复方案目标值，符合水土保持设施验收的条件，验收组同意该项目通过水土保持设施验收。 （六）后续管护要求 项目业主要进一步增加水土保持意识，工程后期主体工程需加强水土保持设施的管护，并保证其费用及时到位；进一步加强项目区林草植被的抚育管理。 |  |  |  |